新坍镇贺仁村新建便民中心工程

招 标 文 件

项目编号：320924110N23040002

招  标  人：     射阳县新坍镇贺仁村村民委员会      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

招标代理机构：       江苏晨进工程造价有限公司       （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

二〇二三年五月

目   录

第一章  投标人须知

第二章  合同条款及格式

第三章  技术条款

第四章  投标文件有关格式

第五章  工程量清单

第一章  投标人须知

项目综合说明

- 项目名称：新坍镇贺仁村新建便民中心工程。

- 项目编号：320924110N23040002。

三、项目地点：射阳县新坍镇贺仁村境内。

四、工程内容：本工程主要为新坍镇贺仁村新建便民中心工程。（具体以招标人提供的工程量清单为准。）

五、标段划分：本工程共一个标段。

六、招标控制价（投标最高限价）：102.34万元。

七、承包方式：包工包料。

八、质量标准：合格。

九、工期要求：120天。

十、资金来源：多渠道筹集，已落实。

十一、招标方式：公开招标方式。

十二、投标有效期：45天。

十三、投标费用

投标人应承担参加本次投标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人和代理机构对上述费用不负任何责任。

十四、现场踏勘

（一）本工程现场为现状条件。

（二）招标人要求投标人在投标截止时间前自行对工程实施现场和周围环境进行踏勘，以获取有关有利于投标人确定是否参加投标等有用信息，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

（三）完善施工用水、接电及场内外运输、通行所需的条件等由投标人自行解决、由此发生的费用已包括在投标报价之中。

十六、招标公告与招标文件若存在不一致之处，以招标文件为准。

投标人资格

一、投标人资格条件

1、资质条件

（1）具备独立法人资格。

（2）具备建设行政主管部门核定的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（3）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、业绩要求：无。

4、信誉要求：

（1）在江苏省范围内投标人没有被县级及以上有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文中失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（4）投标人因欠薪行为被列入失信名单的，射阳县境内项目拒绝其投标。

5、项目负责人资格和等级：投标项目负责人具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，具有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、其他要求：

（1）项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业，特指以下三种情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员，不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（2）投标申请人须在“投标函”中保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从本次投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2018年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年1月至2018年6月养老保险均在本单位缴纳），保证项目负责人无在建工程。

- 本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按相关文件要求配备到位。

- 投标项目负责人若中标，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。

（5）施工企业不得出借资质投标，不得转包、挂靠、非法分包施工。

①招投标期间被发现并被证实出借资质投标、串标围标、弄虚作假、买标卖标、恶意投诉，将被取消投标资格或中标资格，其行为将立即被上网公示，报行政监管机构查处，没收投标保证金并追诉其给招标人造成的损失。

②中标后或合同签订后或施工期间被发现并被证实转包、挂靠、非法分包施工，将被清除出施工现场，其行为将立即被上网公示，除已交纳的履约保证金被扣除外，报行政监管机构查处，追诉其给招标人造成的其他损失。

（6）投标人拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。

（7）投标人近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）投标人近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

（9）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

（10）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

（11）本工程招标人不接受联合体投标。

二、本项工程招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查。

三、投标人投标时随投标文件一起提交的有关“资格后审材料、证件”内容。

（一）营业执照（副本）原件或带有二维码的复印件加盖投标单位公章。

（二）资质证书（副本）原件或带有二维码的复印件加盖投标单位公章。

（三）安全生产许可证（副本）原件或复印件（带有二维码的）加盖投标单位公章。

（四）拟定项目负责人的建造师注册证书原件或带有二维码的电子证书打印件加盖投标单位公章和项目负责人的安全生产考核（B类）合格证书原件或带有二维码的电子证书打印件加盖投标单位公章。

（五）投标人须在“投标函”中承诺：“我方保证投标项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续 6 个月均已在本单位缴纳养老保险，保证项目负责人无在建工程。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方同意因此被取消中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。”

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

上述材料应单独密封，封袋上注明招标人名称、投标人名称、工程名称、日期，封袋封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并随投标文件一起提交，缺少上述任一材料将不能通过资格后审。未按上述要求密封或未在封袋封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印章的将被工作人员拒收。

四、未能通过资格后审的投标为废标。

五、若投标人有招标文件规定的投标资格受限情形而隐瞒事实，或提供虚假材料投标，一经发现、查实，取消其投标或中标资格，扣除其已交纳的保证金，给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督机构处罚、网上公示。

招投标日程

- 招标文件发售

1、发售时间：2023年05月29日至2023年06月02日，上午08:30-11:30时，下午14:30-17:30时（法定节假日除外）。

2、发售地址：射阳县农村产权交易服务中心（幸福大道16号射阳县市民中心七楼）

二、施工现场踏勘：投标人自行踏勘。

三、投标人递交书面疑问截止时间：2023年 06 月 04  日 18:00 时。

投标人递交书面疑问地点：江苏晨进工程造价有限公司

地 址：射阳县五洲国际广场大楼5楼东侧

联系人：吴青华       电  话：15962061631

四、投标文件递交截止时间：2023年 06 月  08 日 15时00分。

投标人递交地点：射阳县市民中心七楼射阳县农村产权交易服务中心开标室（幸福大道16号）。

- 五、投标文件接收：投标文件由江苏晨进工程造价有限公司工作人员接收，迟到的投标文件将被拒收。

投标保证金

一、投标保证金数额：1.0万元。

二、投标保证金交纳时间：投标截止时间前；

三、投标保证金交纳方式：从投标人账户汇入下列射阳县农村产权交易中心有限公司账户，并注明缴款事由；

四、“投标保证金专户”帐户：

账  户：射阳县农村产权交易中心有限公司

开户行：射阳农商银行朝阳支行

账  号：3209240301010000026380

五、投标保证金的确认

（一）射阳县农村产权交易中心财务人员将于投标截止时间查验到账的投标保证金。

（二）招标人和代理机构凭阳县农村产权交易中心出据的投标截止时间之前到帐的投标保证金证明作为投标人交纳投标保证金依据。

（三）采用其他形式、其他帐号、其他方式或以其他非投标人形式交纳投标保证金，其投标作废标处理。

（四）投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

六、保证金退还方式

1、投标保证金退还时间：如无投诉等特殊情况，中标候选人公示期满后7个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金（无息）；合同签订并经射阳县农村产权交易中心合同备案，并将县交易中心综合服务费结清后7个工作日内，退还中标人的投标保证金。

2、有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日起6个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机关存档后，办理退款手续。

3、投标保证金退还地点：规定的时间内中心财务科进行退款（须在中标候选人公示后向射阳县农村产权交易服务中心提交《退保证金申请书》，格式附招标文件最后）。详情咨询射阳县农村产权交易服务中心（幸福大道16号射阳县市民中心七楼）。

4、下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的，投标保证金不予退还。

5、委托射阳县农村产权交易服务中心代收、代管和代退投标保证金。投标人有符合投标保证金不予退还情形之一的，其投标保证金归招标人所有。

履约保证金

一、履约保证金数额：中标价×10%。

二、履约保证金交纳方式：现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函。

三、履约保证金交纳时间：中标人在中标通知书发放之日起7日历天内（签订施工合同之前）向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

四、履约保证金的扣除

（一）承包人因工程质量达不到承诺标准或中间验收部位不合格或使用不合格材料、设备等原因被扣除全部或部分履约保证金。

（二）承包人因未能按合同工期竣工、或施工期间两次及以上达不到计划进度目标而被扣除部分或全部履约保证金。

（三）承包人因未能履行或全部履行合同规定的工作而被扣除部分或全部履约保证金。

五、履约保证金的退还：竣工验收合格后退还应退还的部分（无息）。

工程款支付办法

1、工程竣工验收合格后，付中标价的50%工程款；

2、工程竣工验收合格满一年，工程审计结束，招标人根据审计结果付至审计审定价80%的工程款（包括以前支付）；若审计工作未结束，暂付至中标价70%的工程款（包括以前支付）；

3、工程竣工验收合格满二年，按照审计结论结清剩余工程款；

4、按以上进度付款，无任何利息补偿。

招标文件

一、招标文件的组成

（一）投标须知

（二）合同条款及格式

（三）技术条款

（四）投标文件有关格式

（五）图纸（如果有）

（六）工程量清单

（七）招标文件的补充通知、答疑（如果有）

附件：《退保证金申请书》格式。

二、招标文件的澄清与修改

（一）投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件后一日内向江苏江浚项目管理有限公司索取，否则责任自负。

（二）投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应按招标文件规定的时间和方式向代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定递交疑问的，则视为该投标人无疑问。

（三）招标人和代理机构对认为必须答复的疑问进行书面答疑。

（四）投标截止时间前，招标人可能会以答疑或补充通知的方式澄清或修改招标文件。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

（五）投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（六）为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在答疑文件或补充通知中明确）。

（七）招标文件、招标文件的补充通知及答疑在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

投标文件

一、投标文件的组成

（一）法定代表人身份证明书。

（二）签署投标文件授权委托书。

（三）投标函。

（四）江苏省农村产权交易意向投标方承诺书。

（五）法定代表人申明。

（六）项目负责人简历表。

（七）已标价的工程量清单。

（八）“资格后审材料、证件”的复印件。

二、投标文件份数： 伍 份（正本 壹 份、副本 肆 份）

三、投标文件的密封与标志

（一）投标人应将装订好的投标文件及资格审查材料装入袋中并密封（资格审查材料一个档案袋密封、投标文件一个档案袋密封）。

（二）封袋上应注明招标人名称、项目名称、投标人名称（并在封袋封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印章）、日期。

四、所有投标文件必须在封袋封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印章并密封。

五、投标人未按上述规定密封、章印、提交投标文件，其投标将被拒收。

投标报价

- 一、本工程采用工程量清单计价。

- 1 、投标人应按招标人提供的“工程量清单”要求填写价格清单。

- 2 、投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

- 3 、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

- 4、投标报价应包括招标文件中工程量清单范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的材料（设备）、人工、机械、措施费、规费、税金、暂列金等、招标文件规定的由中标人承担的费用以及为完成该工程所发生的所有费用。

- 5、投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。

- 6、投标报价统一采用人民币作为计量单位。

- 二、投标报价方式

- 本项工程投标人应根据招标文件中的规定以工程量清单及图纸等（如有）相关说明结合现行预算定额、市场材料价格、适当考虑风险因素进行投标报价。工程量清单以及招标文件规定范围以外的工程量另行结算，执行中标人投标价。

- 三、投标报价的计价方法

- 投标人的投标报价应根据图纸（如有）、工程量清单结合现场实际情况、市场价格行情等自主报价，并最大限度地满足招标文件，但不得低于企业成本。

- 四、招标人预算编制依据：详见工程量清单编制说明。

- 五、投标报价编制要求：依据招标文件提供的工程量清单按要求制作。

开  标

一、开标时间：2023年06月08日15时00分。

二、开标地点：射阳县市民中心七楼射阳县农村产权交易服务中心开标室（幸福大道16号）。

三、投标人应参加开标会议人员

（1）投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须准时出席开标会议并出示随身携带的有效二代身份证（含临时身份证）原件。

（2）上述人员未按规定参加开标会议或未按上述规定提交有关证件，投标文件当场退回。

四、开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并邀请投标人代表检查投标文件的密封情况同时抽取评标系数；

（4）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（5）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人提出，由招标人答复并制作记录。未提出书面异议的视为认同；

（7）开标结束。

五、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

评   标

- 本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标文件进行评审，推荐1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。评标遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- (一)评标

- 1、资格审查、符合性评审：

- 投标人的投标文件应符合招标的资格要求、招标文件、答疑材料和补充材料的要求。主要包括：投标人的资格符合本次招标的要求；投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；投标文件的格式、签章和正副本数量符合招标文件的要求；投标函有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章；授权委托书有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章；报价唯一只能有一个有效报价；投标保证金按招标文件要求递交；投标内容、工期、投标价格、投标有效期、工程质量符合招标文件的要求；已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；投标人信誉、履约状况良好，近三年无重大工程质量安全责任事故。

- 符合要求的，通过资格审查、符合性评审，否则不予通过评审。

- 2、确定评标基准价；

- （1）评标基准价=A×K。K值取值范围为97%、98%、99%，在开标前随机抽签确定。 A值为有效投标文件的评标价算术平均值（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A值；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A值）；

- 评标基准价一经确定，不因任何情形（计算错误除外）而改变。

- （2）评标价等于评标基准价的得满分（100分）；每高于评标基准价一个百分点扣0.9分，每低于评标基准价一个百分点扣0.6分，中间值按比例内插，保留两位小数（第三位四舍五入）；

- 3、确定通过评审并满足上述条件的报价得分最高的投标人为中标候选人。

- 4、投标人得分并列的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，招标人在开标现场随机确定其排序。

- （二）中标候选人的推荐

- 对于通过资格评审及符合评审的投标人，评标委员会按其投标得分由高到低推荐1名中标候选人；投标人的投标得分相等时，按投标报价低的，优先确定为中标候选人。

- （三）投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

- 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印签，签字或加盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- （四）投标文件的符合性

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销不符合要求的差异或保留使之所为具有响应性的投标。

- （五）评标文件的保密

- 开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与投标无关的其他人泄漏。

废   标

一、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

6、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

7、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

8、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

9、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

10、未按招标文件要求提供投标保证金的；

11、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

12、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

13、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

14、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

15、未按招标文件要求提供投标文件的；

16、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

17、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

19、开标到场代理人、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

20、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

21、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

22、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

23、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定在“投标函”中作出有关“缴纳社保及项目负责人无在建工程”的承诺；

24、投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的；

25、未按招标文件要求提供资格审查资料的；

26、投标函中的投标报价未采用电脑打印的方式，采用徒手书写方式的；

27、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

定    标

一、招标人确定中标人依据：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，经公示三天无异议后，确定中标候选人为最终中标人。

排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

二、中标公示

1、公示时间：定标后公示不少于三日

2、公示方式：射阳县农村产权交易平台公示。

中标通知书

一、定标后，招标人与代理机构联合签发《中标通知书》。

二、中标人领取《中标通知书》后，招标人根据《中华人民共和国民法典》、《招标投标法》相关的法律、法规、招标文件、投标文件与中标人签订施工合同。

三、本工程招标代理服务费15000.00元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。

重新招标与不再招标

- 有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

- 二、不再招标

- 重新招标后，仍存在第一条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后不再进行招标。

需补充的其他内容

一、招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文投标人须知需补充的其他内容中失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（一）招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

（二）投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

二、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第二章  合同条款及格式

# （GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：            年        月        日。

计划竣工日期：            年        月        日。

工期总日历天数：       日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   国家质量验收合格     标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             (¥       万元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          /       (¥     /     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          /            (¥          /      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /       (¥        /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              /               (¥      /    元)。

- 合同价格形式：    固定单价合同    。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、承包人承诺不得向发包人主张逾期工程款利息，服从发包人工程款支付安排。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于       年      月      日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

### 第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件；中标通知书；投标函及其附录；技术标准和要求；图纸（如果有）；已标价工程量清单（如果有）和预算书；经发包人书面确认的设计变更、会办纪要、工程签证等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /

1.1.3.9 永久占地包括：           /

1.1.3.10 临时占地包括：         /

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家及省、市、县有关法律、法规以及有关文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /

发包人提供国外标准、规范的份数：              /

发包人提供国外标准、规范的名称：            /

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件；4、投标文件；5、专用条款；6、通用条款；7、现行标准规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、工程报价单或预算书；11、经发包人书面确认的设计变更、会办纪要、工程签证等。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供（如果有提供，否则不提供）

发包人向承包人提供图纸的期限： 签订施工合同后 3天内。

发包人向承包人提供图纸的数量： 发包人向承包人提供叁套完整的施工图纸，未经发包人同意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容 。

发包人向承包人提供图纸的内容： 工程承包范围内的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工进度计划等，以及发包人、监理要求提供的其他资料。

承包人提供的文件的期限为：

承包人提供的文件的数量为： 根据发包人要求

承包人提供的文件的形式为： 书面及电子版

发包人审批承包人文件的期限：

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  按通用条款规定 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场

发包人指定的接收人为：   现场代表

承包人接收文件的地点：   施工现场

承包人指定的接收人为： 项目负责人

监理人接收文件的地点：  施工现场

监理人指定的接收人为： 总监理工程师

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 场内交通设施有关费用（含建设费用）由承包人负责，其他事项按通用条款。承包人在施工过程中对场外道路及设施造成损坏的，由承包人负责修复并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得自行复制或向第三方泄露、转借、转让 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      发包人

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得自行复制或向第三方泄露、转借、转让 。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 .

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

（1）无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或准确，发包人要求承包人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同中约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

（2）当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以内的，其综合单价不作调整，执行原有综合单价（招标人预算单价）结合下浮率，对应的措施费不作调整。

（3）当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以外，且其影响分部分项工程费超0.1%的，原综合单价经审计部门审核，符合市场价的，执行原有综合单价（结合下浮率），对应的措施费（如有）作相应调整。原综合单价经审计部门审核，偏离市场价的，其增减幅度15%以外的工程量综合单价及对应的措施费（如有）均作相应调整，由承包人提出新的综合单价（执行相应定额及下浮率，材料价格执行施工期间《盐城工程造价》的市场指导价或市场信息价）和相应的措施费，由审计部门审计确定。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）非承包人原因造成的工程变更（含设计变更）；

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人委托代理人：

姓    名：

职    务：

联系电话：

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、全权处理工程日常事务，初审、付款、所有签证及变更方案实施。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工合同签订后3日内     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：场外交通条件；办理应由发包人办理的有关施工批文、批件。施工用水、用电由承包人自行解决并承担费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /     。

发包人是否提供支付担保：         是    。

发包人提供支付担保的形式：          /     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  按发包人要求提交全套施工资料及竣工图

承包人需要提交的竣工资料套数：     按行业管理有关要求及通用条款规定

承包人提交的竣工资料的费用承担：      由承包人负责

承包人提交的竣工资料移交时间：   在工程竣工验收合格后10天内

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面资料及电子档资料

（6）承包人应履行的其他义务：由承包人负责施工现场的安全和质量等管理工作，承包人责任范围内所发生的费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：  履行项目经理应履行的职责和权力。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每星期不少于6天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：（1）向发包人支付违约金3000元。（2）若经查并被证实为“挂证”人员将被清除出施工现场并报有关行政监管机构查处、上网公示。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理出勤每星期不得少于5天，每少出勤一天向发包人支付违约金2000元 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人未经发包人和监管机构审查同意更换项目经理，每次向发包人支付违约金3000元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按合同价的1%进行发包人支付违处罚，发包人并可视情节严重中止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人按有关规定组成项目组，人员若有调整，须经发包人与监理机构审批同意。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按合同价的1%进行发包人支付违处罚，发包人并可视情节严重中止合同。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求。：每星期离开施工现场累计在2天之内的须经监理人书面批准，累计超过2天的须经发包人书面批准同意

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：除项目经理外的其他人员未经发包人和监理机构审查同意擅自更换，每人每次向发包人支付违约金2000元。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：除项目经理外的其他人员，每人每星期出勤不得少于5天，每人每星期少出勤一天向发包人支付违约金 1000 元。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：

3.5.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  按招标文件约定。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人负责提供，相关费用包含在签约合同价中

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）       质量、进度等

（2）       造价、支付等

（3）       标准、安全等

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                      /

关于工程奖项的约定：                            /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   按监理交底执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按建设行政主管部门、安监部门、行业管理有关规定，安全措施得力有效，确保施工人员安全。承包人必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次1000元的罚金。施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包方和监理单位有权监督承包方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人支付，承包人未支付或 延迟支付的，发包人可从工程款中予以提取。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门、安监部门、行业管理有关规定及合同通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：            /

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                     /

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前3天

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  开工前3天

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前3天提交开工报审表或开工报告 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人必须取得发包人书面开工通知(开工令)方可开工.承包人不因发包人为完成、完善、补充开工前各项法定手续而延迟开工时间而提出其他异议或索赔。开工前 3日内，配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地 ；开工前提供工程地质和地下管线资料；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起       天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形                    /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，合同工期相应顺延。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每延误一天向发包人支付合同价千分之二的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：      无上限

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：                          /

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用：  /

8.2样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应根据发包人在工程实施过程中的具体要求提供材料等样品,样品经发包人认可封样后方可批量采购.不因发包人对样品的认可而排除承包人应承担的责任。

8.3 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按我县建设行业管理部门要求。

施工现场需要配备的试验设备：  按我县建设行业管理部门要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按我县建设行业管理部门要求。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按我县建设行业管理部门要求。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：            /

10.2 变更估价原则(关于变更估价的约定)

1) 工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

2) 签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后7天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可。

3) 由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

4) 签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。

5) 若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

关于变更估价的约定: 承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第       种方式确定。(由招标人选用,并明确暂估价材料、专业工程暂估价的结算方法)

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /

10.6涉及工程签证的，一律按射阳县人民政府射政发【2012】53号文件执行。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：         /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定单价。

综合单价包含的风险范围：施工期间各类建材的价格风险；国家政策性调整风险系数；发包人对工期、质量等的要求。

风险费用的计算方法： 按招标文件约定。

风险范围以外合同价格的调整方法： 双方约定并通过审计部门认可。

(1)本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的不作调整。

(2)工程结算方式为：  以审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算的依据。

本项目采用固定单价合同，合同实施过程中风险范围内中标综合单价不作调整。

结算价=中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。

上式中招标文件及合同约定调整的价格包括但不限于以下六种情况：

1）由于工程量清单有误或设计变更等非承包人原因引起的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过15%时，其综合单价执行中标综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

2）招标人签证使用的暂列金额、专业工程实际发包价。

3）经招标人认可的《专业工程暂估价及结算价表》（如有）中的材料价格调整。

4）由于工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应综合单价由中标人按招标文件约定的计价程序提出综合单价，经招标人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

投标报价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的税金）

下浮率＝1－ —————————————————————————— ×100%

预算价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的税金）

注：上式中暂估材料总价、发包人供应材料总价以招标人公布的为准。

5）由于分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由中标人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经招标人确认后调整。

6）以投标截止日前28 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款。

以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商，并在合同中具体约定。

（3）施工期间其余所有材料价格风险均由承包人承担，结算时发包人不再调整本工程其余所用材料的价格。

（4）除因图纸设计变更、增加拆除项目时发包人予以现场签证外，不予调整。

（5）竣工结算时，若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作，或发生非承包人责任事件的工程量，按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

（6）工程竣工结算时，《其他项目清单与计价汇总表》中的暂列金额和暂估价均按发包人签证认可的价格执行，而且只调整此材料的价差和对应的规费及税金。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         /

预付款支付期限：               /

预付款扣回的方式：             /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /

预付款担保的形式为：       /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按星期计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按星期计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程竣工验收合格后，付中标价的50%工程款；

（2）工程竣工验收合格满一年，工程审计结束，招标人根据审计结果付至审计审定价80%的工程款（包括以前支付）；若审计工作未结束，暂付至中标价70%的工程款（包括以前支付）；

（3）工程竣工验收合格满二年，按照审计结论结清剩余工程款。

（4）按以上进度付款，无任何利息补偿。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：              /

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                    /

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：              /

（2）发包人支付进度款的期限：                 /

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：            /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按行业管理部门要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  每逾期一天应以签约合同价为基数按中国银行发布的同期同类贷款基准利率支付。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每日按合同总价的千分之五计算违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                 /

（1）单机无负荷试车费用由    承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人     承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:   交工验收合格后7天内

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按发包人要求。

竣工付款申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。

14.2 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定的工程款支付办法付款。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）执行。

发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                   /

承包人提交最终结算申请单的期限：                   /

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /

（2）发包人完成支付的期限：按招标文件规定。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：           24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程总价的10%，并在最后一次付款中扣留。质保期满退还应退还的部分。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /

（2）   3    %的工程款；

（3）其他方式:                /

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   3   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:在最后一次付款中扣留。

关于质量保证金的补充约定：   按行业管理规定

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按行业管理规定

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:7天。（应作具体约定：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  见通用条款。

（7）其他：

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3 因承包人违约解除合同

在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本工程合同条件；

② 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③ 无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

④ 无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方商定

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /

选定争议评审员的期限：          /

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /

其他事项的约定：      /

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式（由招标人选用）解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     射阳县   人民法院起诉。

附件

协议书附件

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:暂估价一览表

附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格(元) | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

# 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人(签字) :               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

邮政编码：                       邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

7－1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7－2：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7－3：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章   技术条款

- 执行国家现行施工及验收规范。

第四章 投标文件有关格式

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年           月           日

经营期限：

姓    名：          性别：      年龄：      职务：

系        （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明

投标人：                                           （盖章）

日  期：                         年          月          日

（二）签署投标文件授权委托书

本人          （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人电话：

代理人无权转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：             　　　　　           （盖单位章）

法定代表人：             　　　　　       （签字或盖章）

年       　　　  月     　　　   日

（三）投标函（格式）

致：                       (招标人名称)

在考察现场并充分研究                       (项目名称)(以下简称“本工程”)施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币(大写)：                              RMB¥：                       元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在    天(日历天)内竣工。我方确保工程质量达到        标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我单位拟派项目负责人（注册建造师）：           (姓名)，资质等级：        级，证号                。项目负责人（注册建造师）主要业绩及信誉状况             。

我方承诺中标的项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。

我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

我方保证投标项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续 6 个月均已在本单位缴纳养老保险，保证项目负责人无在建工程。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方同意因此被取消中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若存在串通投标、弄虚作假等违法行为，投标保证金由射阳县公共资源交易中心直接代表招标人上缴县财政。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

有投诉（异议）的项目，我公司接受中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还，同时中标候选人和异议人（投诉人）接受投标的项目负责人备案信息在诚信库中锁定，不得用于其他项目投标。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还，实行信用分的，按规定扣减信用分。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人(盖章)：

法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年   月   日

（四）江苏省农村产权交易意向投标方承诺书

射阳县农村产权交易（服务）中心:

我方意向投标贵中心编号为                  的项目，按照公开、公平、公正、诚实的原则，我方作出如下承诺：

一、本次投标是我方真实意愿表示，所提交材料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我方对其真实性、完整性、合法性、有效性承担相应的法律责任。

二、我方充分了解、接受该项目信息发布的全部内容和要求，并认真考虑了不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

三、我方具有良好的财务状况和商业信用，符合农村产权交易对投标方条件的有关规定。

四、我方将以自己申报的投标报价完成交易，并遵守交易机构有关规定，否则同意将所缴保证金转为违约金。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

投标人（盖单位章）：

年  月  日

（五）法定代表人申明

本人             (法定代表人)，身份证号码：                郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：

企业法定代表人签名：

年   月   日

（六）项目负责人简历表

（工程项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年 限 |  |  |  |
| 项目负责人注册 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日 期 |  | 在建或 已 完 | 工程质量 |  |

（七）已标价的工程量清单

（八）“资格后审材料、证件”的复印件

- 工程量清单

- 注：相关文件另附。

附件：《退保证金申请书》格式

退保证金申请书

射阳县农村产权交易中心：

参与投标的              标段       项目（编号：                           ）开标已结束，                ，现按照公告要求申请退回投标保证金金额为人民币（大写）            整。请贵公司给予办理为盼。

保证金请退到银行账号如下：

开户名称：

账    号：

开户银行：

联系电话:

申请单位：

日    期：